# РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

## Калевальский  муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 19.07.2010 г. № 34-п п. Калевала |  |
| --- | --- |

Об утверждении Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации Калевальского городского поселения на 2010-2014 годы

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Государственного комитета по энергетике и регулированию тарифов № 14 от 26.03.2010 года «Об утверждении требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, тарифы на товары и услуги которых подлежат установлению Государственным комитетом Республики Карелия», Приказа Министерства экономического развития РФ № 61 от 17.02.2010 года «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности…»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации Калевальского городского  поселения на 2010-2014 годы (прилагается)

2.  Контроль  за выполнением  постановления оставляю за собой

Глава Калевальского городского поселения 				  А. И. Дрючин.

Утверждено постановлением Администрации Калевальского городского поселения № 34-п от 19.07.2010г.

ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2010-2014 ГОДЫ

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт Программы.

- Общая характеристика учреждения.

- Основные программные мероприятия.

- Механизм реализации Программы

  - 5. График  реализации мероприятий Программы

  - 6. Ресурсное обеспечение Программы.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации Калевальского городского поселения на 2010-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» |
| Заказчик Программы | Администрация Калевальского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Калевальского городского поселения |
| Основная цель Программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| Основные задачи Программы | Сокращение потерь энергетических ресурсов при их потреблении |
| Основные направления Программы | экономия электрической энергии экономия тепловой энергии экономия воды |
| Объёмы финансирования Программы | Всего _____527,0 тыс.руб. в т.ч. 2010 год ________ 10,0 тыс.руб. 2011 год ________142,0 тыс.руб. 2012 год ________245,0 тыс.руб. 2013 год ________ 90,0 тыс.руб. 2014 год ________ 40,0тыс.руб. |
| Период и этапы реализации Программы | 2010-2014 годы |
| Основные исполнители Программы | Администрация Калевальского городского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты | Снижение потребления энергетических ресурсов за 2010-2014 годы на _________ % |
| Контроль за реализацией Программы | Дрючин Александр Иванович |

2. Общая характеристика Администрации Калевальского городского

поселения на 01.06.2010 г.

| Полное наименование (согласно учредительному документу) | Администрация Калевальского городского поселения |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | Глава Калевальского городского поселения Дрючин А.И. |
| Почтовый, юридический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты | Юридический адрес: 186910, РК, Калевальский район, п.Калевала, ул. Советская 11 Почтовый адрес: 186910, РК, Калевальский район, п.Калевала, ул. Советская 11 тел./факс 8 (81454) 4-21-33 электронная почта : rajamaa@onego.ru |
| Основные подразделения и службы организации | Штат Администрации – 8 человек |
| Среднегодовая численность всего, в т.ч. по подразделениям, службам | Всего 8 |
| Собственник имущества (балансодержатель) | Собственник – МО «Калевальское городское поселение», балансодержатель – Администрация Калевальского городского поселения |
| Способ пользования, владения или распоряжения имуществом | Собственное имущество |

3. Основные программные мероприятия

|  | Мероприятия | Объект внедрения | Объёмы финанси- рования,экономии (тыс.руб.) | Сроки реализации | Ответст-венный исполни-тель | Показатель, характери- зующий повышение энергоэф-фективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подготовка кабинетов к ОЗП | здание Администрации | 10,0 т.р. | 2-3 кв. 2010 г. | Дрючин А.И. | Экономия электроэнергии (отключаются обогреватели) |
| 2 | Замена ламп накали-вания на энергосбере-гающие лампы уличного освещения | Уличное освеще- ние | 142.0 т.р. 245.0 т.р. | III кв. 2011 г. в течение 2012 | Дрючин А.И. | Экономия электроэнергии за счёт исполь-зования энерго-сберегающих ламп. |
| 3 | Отключение уличного освещения в апреле | Уличное освеще-ние | 90,0 т.р. | III кв. 2013 г. | Дрючин А.И. | оплата производится согласно потреблённой электроэнергии, а не по нормативу |
| 4 | Установка теплосчетчиков на объекты собственности | Спортивный комплекс В/ч | 40,0 т.р. | III кв. 2014 г. | Дрючин А.И. | оплата производится согласно потреблённому количеству тепловой энергии, а не по нормативу |
| 5 | Замена старых электросчетчиков на новые | В течение 2010-2014 г |

4. Механизм реализации Программы

4.1. График реализации мероприятий Программы

Заказчик Программы обеспечивает её реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя  из её содержания.

Руководитель администрации организует работу структурных подразделений по достижению показателей, характеризующих решение проблем.

Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы и работы структурных подразделений создаётся рабочая группа и разрабатывается график реализации мероприятий Программы. В графике определяются дата и ответственные исполнители планируемых мероприятий. График реализации мероприятий Программы ежегодно утверждается руководителем администрации.

Руководитель организации обеспечивает полугодовой контроль за реализацией Программы в части программных мероприятий и показателей, характеризующих решение проблем.

Ежегодно проводится мониторинг реализации Программы.

5.2. Ресурсное обеспечение Программы.

Основные источники средств для реализации Программы.

Тыс. руб.

| Источники финансирования | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства предприятия | 10,0 | 142,0 | 245,0 | 90,0 | 40,0 | 527,0 |
| Кредиты коммерческих банков |  |  |  |  |  |  |
| Иностранные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 10,0 | 142,0 | 245,0 | 90,0 | 40,0 | 527,0 |